O quadro abaixo descreve as ordens de serviços emitidas no ano de 2020:
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	CAMPUS
	O.S.
	Título da Proposta
	VALOR
	Pago
	Pagamentos Futuros
	Situação

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	001/2020
	Laboratório de Nanomateriais - Forro PVC
	R$1.466,41
	R$1.466,41
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	002/2020
	Troca Gesso Cartonado Banheiro Pró-reitora
	R$1.213,24
	R$1.213,24
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	003/2020
	Gesso Acartonado
	R$1.039,67
	R$1.039,67
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	004/2020
	Troca de vidro ESAN
	R$6.457,19
	R$6.457,19
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	005/2020
	Pinturas Diversas -Unid 12
	R$35.129,76
	R$35.129,76
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	006/2020
	Fazenda Escola Terenos - Refeitório
	R$123.822,93
	R$123.822,93
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	007/2020
	Hospital Veterinário FAMEZ
	R$7.152,15
	R$7.152,15
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	008/2020
	Hidráulica Diversos CGR
	R$3.688,68
	R$3.688,68
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	009/2020
	Toldo em Lona LAC
	R$6.545,93
	R$6.545,93
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	011/2020
	FACH
	R$74.696,48
	R$74.696,48
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	012/2020
	Finalização do INBIO
	R$396,52
	R$0,00
	R$396,52
	EM EXECUÇÃO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL
	018/2020
	Finalização do Refeitório
	R$13.173,11
	R$13.173,11
	R$            	-
	FINALIZADO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL (Aditivo)
	051/2020
	Desentupimentos FAMED-FACFAN
	R$3.108,83
	R$0,00
	R$3.108,83
	EM EXECUÇÃO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL (Aditivo)
	052/2020
	Reparos e Hidráulica Diversos 4
	R$17.423,29
	R$0,00
	R$17.423,29
	EM EXECUÇÃO

	CIDADE UNIVERSITÁRIA - CIVIL (Aditivo)
	053/2020
	Telhados Diversos
	R$22.489,60
	R$0,00
	R$22.489,60
	EM EXECUÇÃO

	CPAQ
	016/2020
	Manutenção Predial - Aquidauana - CPAQ - Bloco C Unidade 2
	R$43.517,58
	R$16.601,76
	R$26.915,82
	EM EXECUÇÃO

	CPCX
	013/2020
	Manutenção Predial - Campus de Coxim MS
	R$13.254,57
	R$13.254,57
	R$            	-
	FINALIZADO

	CPCS
	028/2020
	Manutenção Predial CPCS - Fase 01
	R$8.333,77
	R$0,00
	R$8.333,77
	EM EXECUÇÃO

	CPCS
	033/2020
	Manutenção Predial - CPCS
	R$5.472,26
	R$0,00
	R$5.472,26
	EM EXECUÇÃO

	CPAN
	014/2020
	Serviços Gerais de Manutenção - CPAN
	R$70.644,88
	R$0,00
	R$70.644,88
	EM EXECUÇÃO

	BASE DE ESTUDOS - PANTANAL
	017/2020
	Reforço Estrutural Geral - Base do Pantanal
	R$134.660,51
	R$0,00
	R$134.660,51
	EM EXECUÇÃO

	CPAN
	037/2020
	Telhamento Bloco A Fase 01 e Aplicação de Selante Unidade 2 CPAN
	R$50.308,76
	R$0,00
	R$50.308,76
	EM EXECUÇÃO

	CPPP
	042/2020
	Manutenção Predial CPPP
	R$17.163,48
	R$0,00
	R$17.163,48
	EM EXECUÇÃO

	CPNV
	057/2020
	Manutenção Predial CPNV
	R$26.552,36
	R$0,00
	R$26.552,36
	EM EXECUÇÃO

	CPTL
	010/2020
	Serviços Diversos CPTL
	R$56.642,92
	R$29.745,47
	R$26.897,45
	EM EXECUÇÃO

	CPTL
	015/2020
	Anfiteatro CPTL 1 ETAPA 1
	R$35.646,42
	R$0,00
	R$35.646,42
	EM EXECUÇÃO

	CPAR
	039/2020
	MANUTENÇÃO PREDIAL CPAR - DIVERSOS
	R$12.696,91
	R$0,00
	R$12.696,91
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Civil
	019/2020
	Forro de PVC Famez
	R$1.425,17
	R$1.425,17
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	020/2020
	Hidráulica diversos 2
	R$8.027,06
	R$8.027,06
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	021/2020
	Parede do Inqui
	R$1.591,00
	R$1.591,00
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	022/2020
	Piso bilheteria Morenão
	R$15.610,63
	R$15.610,63
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	023/2020
	Revisão da passarela
	R$5.453,45
	R$5.453,45
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	024/2020
	Troca de pia Famed
	R$1.997,07
	R$1.997,07
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	025/2020
	Telhado Sedfor
	R$14.633,86
	R$14.633,86
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	030/2020
	Reparos e Hidráulica Diversos 3
	R$5.434,67
	R$5.434,67
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	031/2020
	Telhados Fibrocimento
	R$12.376,13
	R$12.376,13
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	032/2020
	Telhados Metálicos
	R$11.878,31
	R$11.878,31
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	034/2020
	Finalização Fach
	R$5.528,18
	R$5.528,18
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	035/2020
	Tela Antipombos Academia
	R$16.729,03
	R$15.140,29
	R$1.588,74
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Civil
	040/2020
	Calçada do Paliteiro
	R$89.678,86
	R$83.884,45
	R$5.794,41
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Civil
	045/2020
	Chapas de Aço nos Vãos AC 1
	R$5.312,06
	R$5.312,06
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Civil
	047/2020
	Porta da Biblioteca
	R$7.379,07
	R$6.937,21
	R$441,86
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Civil
	048/2020
	Vidros Faeng e Arquitetura
	R$3.395,33
	R$3.395,33
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	001/2020
	Manutenção Elétrica (Tomadas e Acionamentos) Unidade 12
	R$14.641,28
	R$14.641,28
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	002/2020
	Manutenção Elétrica (Refletores e Revisão nos Respectivos Circuitos) Unidade 12
	R$21.208,92
	R$21.208,92
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	003/2020
	Manutenção Elétrica Refeitório - Fazenda Escola (Terenos)
	R$12.601,01
	R$12.601,01
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	004/2020
	Manutenção Elétrica Antena Rádio Educativa UFMS - Parte 1
	R$5.931,02
	R$5.931,02
	R$           	 -
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	005/2020
	Manutenção Elétrica Antena Rádio Educativa UFMS - Parte 2
	R$9.291,28
	R$9.166,05
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	006/2020
	Manutenção Elétrica Antena Rádio Educativa UFMS - Parte 3
	R$1.878,40
	R$1.878,40
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	007/2020
	Manutenção Elétrica - Iluminação Cênica do Paliteiro
	R$19.777,00
	R$9.890,12
	R$9.886,88
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Elétrica
	008/2020
	Manutenção Elétrica - Refletores Setor 2 - FAMED, FAODO, INISA
	R$6.790,71
	R$6.790,71
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	009/2020
	Poda Sobre Rede de Alta Tensão FAMED
	R$6.312,10
	R$6.312,10
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	010/2020
	Manutenção Elétrica FACH - Parte 1
	R$23.148,85
	R$0,00
	R$23.148,85
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Elétrica
	001/2020
	Manutenção Elétrica - Iluminação do Corredor Central
	R$198.614,45
	R$132.557,29
	R$66.057,16
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Elétrica
	002/2020
	Manutenção Elétrica - Refletores Setor 2, FAODO, FAMED E INISA
	R$21.073,02
	R$21.073,02
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	003/2020
	CALHAS E TOMADAS, MECÂNICA DOS SOLOS (FAENG) E TOMADAS, PARASITOLOGIA DE PEIXES (FAMEZ)
	R$2.269,44
	R$2.269,44
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	004/2020
	Gerador Biotério
	R$14.335,43
	R$0,00
	R$14.335,43
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Elétrica
	005/2020
	PODA EMERGENCIAL SETOR 2 REDE COMPACTA DE ALTA TENSÃO
	R$1.939,67
	R$1.939,67
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	006/2020
	ILUMINAÇÃO TORRES MORENÃO
	R$19.156,21
	R$19.156,21
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	007/2020
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PALITEIRO E BANDEIRAS
	R$14.505,26
	R$14.505,26
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	008/2020
	ALIMENTAÇÃO DAS CANCELAS DO LAMOXARIFADO CENTRAL
	R$3.339,15
	R$3.339,15
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	009/2020
	Manutenção Elétrica FACH - Parte 2
	R$17.566,43
	R$0,00
	R$17.566,43
	EM EXECUÇÃO

	Cidade Universitária - Elétrica
	010/2020
	Poda Emergencial Setor 3 (Química)
	R$1.174,03
	R$1.174,03
	R$            	-
	FINALIZADO

	Cidade Universitária - Elétrica
	011/2020
	Letras - "Bat Caverna"
	R$4.822,34
	R$4.822,34
	R$            	-
	FINALIZADO

	CPAQ
	029/2020
	Manutenção Predial Aquidauana - Unidade 1 e 2
	R$81.942,71
	R$       	-
	R$81.942,71
	EM EXECUÇÃO

	CPCS
	036/2020
	Manutenção Predial CPCS - Fase 02
	R$9.697,00
	R$       	-
	R$9.697,00
	EM EXECUÇÃO

	CPCX
	043/2020
	Fechamento de Caixas de Ar Condicionado - CPCX
	R$2.726,00
	R$       	-
	R$2.726,00
	EM EXECUÇÃO

	CPCS
	046/2020
	Troca de TP da cabine de força e para-raio do transformador do barracão
	R$5.120,64
	R$       	-
	R$5.120,64
	EM EXECUÇÃO

	CPCS
	056/2020
	Aditivo - Manutenção Predial CPCS
	R$11.639,96
	R$       	-
	R$11.639,96
	EM EXECUÇÃO

	CPAN
	055/2020
	Serviços de Elétrica nas Unidades 01 e 02
	R$47.597,24
	R$       	-
	R$47.597,24
	EM EXECUÇÃO

	CPPP
	044/2020
	Manutenção Elétrica CPPP - Iluminação Externa (Manutenção, Instalação e Adaptação)
	R$49.977,60
	R$       	-
	R$49.977,60
	EM EXECUÇÃO

	CPNV
	049/2020
	Iluminação Externa - Manutenção: Instalação e Adaptação
	R$69.896,27
	R$       	-
	R$69.896,27
	EM EXECUÇÃO

	CPNA
	050/2020
	Manutenção Elétrica - Instalação/Adaptação da Iluminação Externa
	R$52.858,07
	R$       	-
	R$52.858,07
	EM EXECUÇÃO

	CPTL
	026/2020
	Anfiteatro CPTL 1 Etapa 2
	R$25.946,60
	R$       	-
	R$25.946,60
	EM EXECUÇÃO

	CPTL
	027/2020
	Fábrica de Software CPTL 1
	R$32.046,89
	R$       	-
	R$32.046,89
	EM EXECUÇÃO

	CPAR
	038/2020
	Troca de Calha - CPAR
	R$10.800,03
	R$       	-
	R$10.800,03
	EM EXECUÇÃO

	CPAR
	041/2020
	Manutenção Predial no CPAR
	R$4.476,14
	R$       	-
	R$4.476,14
	EM EXECUÇÃO
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